Приложение №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новобессергеневского сельского поселения»    отчетный период 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новобессергеневского сельского поселения на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новобессергеневского сельского поселения на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Новобессергеневского сельского поселения» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве | 01.01.2016г. 31.12.2016г | 31.12.2016г | 3968,8 | 3049,4 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  | развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве; создание условий для устойчивого и эффективного функционирования | X |  | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.