Приложение №7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении»  за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Организация содержания внутрепоселковых дорог | 01.01.2016г. 31.12.2016г. | 31.12.2016г | 3356,5 | 3136,8 | 3356,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, увеличение протяженности дорог | X |  | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.