РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 16/1

с. Петрушино		                                                                 19.04.2021г.

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», распоряжением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.10.2013 № 98 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке реализации муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 12.10.2015г. постановление №69):, Администрация Новобессергеневского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

Постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в  Новобессергеневском сельском поселении», утвержденной постановлением № 31/1  от 21.11.2019г.  Администрации Новобессергеневского сельского поселения Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной  системы  в Новобессергеневском сельском поселении» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3.  Контроль  за  выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава   администрации

Новобессергеневского                                                           В.В Сердюченко

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Новобессергеневского сельского поселения

от «19» апреля 2021 г.  № 16/1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Новобессергеневском

сельском поселении»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Новобессергеневского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении».

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском  сельском поселении  утверждена постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения № 31/1 от 21.11.2019г.

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в  Новобессергеневском сельском поселении»  (далее – Программа) на 2020 год запланировано бюджетных средств  в  сумме 2309,8 тыс. рублей.

По итогам 2020 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2019 года.

За 2020 год в рамках муниципальной программы  «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении»  выполнялись работы:

- по содержанию автомобильных дорог в зимний период

- выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнены работы по грейдированию автомобильных дорог местного значения;

- выполнены работы по отсыпке щебнем автомобильных дорог местного значения;

- выполнены работы по установке дорожных знаков на территории Новобессергеневского сельского поселения;

- выполнены работы по обкосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог на территории Новобессергеневского сельского поселения.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в  Новобессергеневском сельском поселении» в 2020 году согласно приложения № 1 к настоящему отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена  подпрограмма:

1.	Развитие транспортной инфраструктуры.

Подпрограмма Развитие транспортной инфраструктуры.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- по содержанию автомобильных дорог в зимний период

- выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнены работы по грейдированию автомобильных дорог местного значения;

- выполнены работы по отсыпке щебнем автомобильных дорог местного значения;

- выполнены работы по установке дорожных знаков на территории Новобессергеневского сельского поселения;

- выполнены работы по обкосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог на территории Новобессергеневского сельского поселения.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области развития транспортной инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения на территории поселения в 2020 году не разрабатывались.

Были внесены  изменения  в постановление № 28 от 26.09.2013 г. Об утверждении муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения  «Развитие транспортной  системы  в Новобессергеневском сельском поселении» (постановление №41 от 29.12.2020г.).

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной системы в

Новобессергеневском сельском поселении»

Сведения об использовании средств бюджета поселения  за 2020 год на реализацию муниципальной программы    «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении»  приведены в приложении №2 к годовому отчету.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Однако, в связи с перераспределением полномочий в области дорожной деятельности с уровня поселений на уровень района  реализация мероприятий данной программы в последующих годах прекращается.

Приложение № 1

к годовому отчету  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы   «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | 65,6 | 68,5 | 68,5 |  |
| 1.1 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 68,5 | 68,5 |  |

Приложение № 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» | всего | 2309,8 | 2289,8 |
|  |  | бюджет поселения | 2309,8 | 2289,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 2309,8 | 2289,8 |
|  |  | бюджет поселения | 2309,8 | 2289,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог в зимний период на территории Новобессергеневского сельского поселения | всего | 177,2 | 157,7 |
|  |  | бюджет поселения | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие1.2 | Ямочный ремонт | всего | 1237,7 | 1237,7 |
|  |  | бюджет поселения | 1237,7 | 1237,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Содержание автомобильных дорог (установка дорожных знаков) | всего | 300,0 | 299,6 |
|  |  | бюджет поселения | 300,0 | 299,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Содержание автомобильных дорог (обкос травы) | всего | 200,0 | 200,0 |
|  |  | бюджет поселения | 200,0 | 200,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Содержание автомобильных дорог (ремонт тротуара) | всего | 299,9 | 299,9 |
|  |  | бюджет поселения | 299,9 | 299,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 | Содержание автомобильных дорог ( грейдирование) | всего | 95,0 | 95,0 |
|  |  | бюджет поселения | 95,0 | 95,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |

Глава администрации

Новобессергеневского                                                             В.В. Сердюченко

сельского поселения