РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 37

с. Новобессергеневка		                                                            01.02.2024г.

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения», распоряжением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 28.10.2013 № 98 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке реализации муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 12.10.2015г. постановление №69):, Администрация Новобессергеневского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении», утвержденной постановлением № 31/1 от 21.11.2019г.  Администрации Новобессергеневского сельского поселения об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава   администрации

Новобессергеневского                                                           А.Ю. Галуза

сельского поселения

Приложение

к постановлению администрации

Новобессергеневского сельского поселения

от «01» февраля 2024 г.  №  37

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Новобессергеневском

сельском поселении»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Новобессергеневского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении».

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении утверждена постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения № 31/1 от 21.11.2019г.

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» (далее – Программа) на 2023 год запланировано бюджетных средств в сумме 2450,7 тыс. рублей.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» выполнялись работы:

- по содержанию автомобильных дорог в зимний период

- выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнены работы по грейдированию автомобильных дорог местного значения;

- выполнены работы по отсыпке щебнем автомобильных дорог местного значения;

- выполнены работы по обкосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог на территории Новобессергеневского сельского поселения;

- устройство недостающих дорожных знаков, искусственной дорожной неровности, нанесение горизонтальной разметки с.Новобессергеневка пересечение улицы Транспортной и ул. Чехова;

- сбор случайного мусора на обочинах дороги ул. Центральная х.Дарагановка.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» в 2023 году согласно приложению № 1 к настоящему отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма:

1.	Развитие транспортной инфраструктуры.

Подпрограмма Развитие транспортной инфраструктуры.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Содержание автомобильных дорог в зимний период

-  Выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнены работы по грейдированию автомобильных дорог местного значения;

- выполнены работы по отсыпке щебнем автомобильных дорог местного значения;

- выполнены работы по обкосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог на территории Новобессергеневского сельского поселения;

- устройство недостающих дорожных знаков, искусственной дорожной неровности, нанесение горизонтальной разметки с.Новобессергеневка пересечение улицы Транспортной и ул. Чехова;

- сбор случайного мусора на обочинах дороги ул. Центральная х.Дарагановка.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области развития транспортной инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения на территории поселения в 2023 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в

Новобессергеневском сельском поселении»

Сведения об использовании средств бюджета поселения за 2023 год на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» приведены в приложении №2 к годовому отчету.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Однако, в связи с перераспределением полномочий в области дорожной деятельности с уровня поселений на уровень района реализация мероприятий данной программы в последующих годах прекращается.

Приложение № 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | 68,9 | 73,099 | 73,099 |  |
| 1.1 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 73,099 | 73,099 |  |

Приложение № 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» | всего | 2450,7 | 1727,7 |
|  |  | бюджет поселения | 2450,7 | 1727,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 2450,7 | 1727,7 |
|  |  | бюджет поселения | 2450,7 | 1727,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог в зимний период на территории Новобессергеневского сельского поселения | всего | 300,0 | 199,1 |
|  |  | бюджет поселения | 300,0 | 199,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие1.2 | Ямочный ремонт | всего | 499,8 | 499,8 |
|  |  | бюджет поселения | 499,8 | 499,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Устройство недостающих дорожных знаков, искусственной дорожной нанесение горизонтальной разметки с.Новобессергеневка пересечение улицы Транспортной неровности, и ул. Чехова | всего | 268,8 | 268,8 |
|  |  | бюджет поселения | 268,8 | 268,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Содержание автомобильных дорог (обкос травы) | всего | 300,0 | 80,0 |
|  |  | бюджет поселения | 300,0 | 80,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Сбор случайного мусора на обочинах дороги ул. Центральная х.Дарагановка | всего | 80,4 | 80,4 |
|  |  | бюджет поселения | 80,4 | 14,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 | Содержание автомобильных дорог (грейдирование) | всего | 599,6 | 599,6 |
|  |  | бюджет поселения | 599,6 | 599,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 248,0 | 248,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |

Глава администрации

Новобессергеневского                                                             А.Ю. Галуза

сельского поселения