Местное самоуправление

Администрация Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«13» января 2023г.						                                  № 10

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» за 12 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г. постановление №27):

- Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» за 12 месяцев 2022 года, согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Новобессергеневского

сельского поселения						      	А.Ю.Галуза

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» отчетный период _12_ мес. 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 2600,7 | 2600,7 | 2600,7 | 2600,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: " Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | Весь период | Весь период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Реализация Плана мероприятий Администрации Новобессергеневского сельского поселения по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Весь период | Весь период | 2600,7 | 2600,7 | 2600,7 | 2600,7 |
| 4 | Контрольное событие программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Зимнее содержание автомобильных дорог Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 355,7 | 355,7 | 355,7 | 355,7 |
| 5 | Контрольное событие программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ямочный ремонт на территории Новобессергеневского сельского поселения с.Новобессергеневка ул.Ленина, пер.Приморский, ул.Коминтерна, ул.Дзержинского, с.Петрушино ул.Заводская, ул.Энгельса, с.А-Коса, ул.Смирнова, ул.Центральная, х.Герасимовка,с.Никольское, х.Софиевка, х.Седых, п.Дмитриадовка ул.Полевая, п.Дмитриадовка ул.Тельмана, с.Новобессергеневка ул.Транспортная, с.Новобессергеневка ул.Горького, с.Новобессергеневка ул.Коминтерна, с.Новобессергеневка пер.Приморский, с.Новобессергеневка ул.Ленина, с.Новобессергеневка ул.Садовая | 04.202-05.2022г. | 10.2022г. | 1000,4 | 1000,4 | 1000,4 | 1000,4 |
| 6 | Контрольное событие программы 3 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Выкашивание травы вдоль автомобильных дорог, х.Дарагановка ул.Центральная, с.Новобессергеневка ул.Транспортная | 05.2022г.-10.2022г. | 10.2022г. | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 317,6 |
| 7 | Контрольное событие программы 4 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Грейдирование автомобильных дорог с.Новобессергеневка ул.Лескова, ул.Инициативная, ул.Лесная, ул.Цветочная, ул.Свободы, ул.Островского, с.Петрушино пер.Щорса, 5-й переулок, 6-й переулок 7-й переулок, пер.Садовый, пер.Энгельса, п.Комаровка ул.Полевая, ул.Первомайская, с.Александрова Коса ул.Смирнова, | 05.2022г.-07.2022г. | 06.2022г. | 578,5 | 578,5 | 578,5 | 578,5 |
| 8 | Контрольное событие программы 5 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Услуги по разработке проекта организации дорожного движения на территории Новобессергеневского сельского поселения | 02.2022г.-06.2022г. | 06.2022г. | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 |
| 9 | Контрольное событие программы 6 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Нанесение дорожной разметки ул. Транспортная с.Новобессергеневка | 06.2022г.-09.2022г. | 08.2022г. | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 10 | Контрольное событие программы 6 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Устройство недостающих дорожных знаков, искусственной дорожной неровности, нанесение горизонтальной разметки с.Новобессергеневка пересечение улицы Транспортной и ул. Чехова | 09.2022г. | 10.2022г. | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  | X | X | X | 2600,7 | 2600,7 | 2600,7 | 2600,7 |