Местное самоуправление

Администрация Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«13» января 2022г.						                  	            № 27

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» за 12 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г. постановление №27):

- Утвердить  исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной  системы  в Новобессергеневском сельском поселении» за 12 месяцев 2021 года, согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Новобессергеневского

сельского поселения						      	А.Ю. Галуза

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной  системы  в Новобессергеневском сельском поселении» отчетный период _12_мес. 2021г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 2983,2 | 2983,2 | 2951,5 | 2951,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: " Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | Весь период | Весь период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Реализация Плана мероприятий Администрации Новобессергеневского сельского поселения по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения: | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Весь период | Весь период | 2983,2 | 2983,2 | 2951,5 | 2951,5 |
|  | - Зимнее содержание а/д общего пользования местного значения с.Петрушино пер.Садовый, ул.Заводская; с.Новобессергеневка пер.Приморский, ул.Ленина, ул.Горького, пер.Школьный; ул.Центральная х.Дарагановка, ул.Центральная х.Герасимовка, ул.Центральная с.Никольское, ул.Центральная х.Софиевка, ул.Центральная х.Седых |  |  | 01.2021г. | 12.2021г. | 257,4 | 257,4 | 226,3 | 226,3 |
|  | - Ямочный ремонт а/д общего пользования местного значения с. Новобессергеневка, пер. Приморский, ул. Ленина, ул. Коминтерна, ул. Горького, ул. Фрунзе, ул.Дзержинского, ул. Садовая, ул.Вишнёвая, в с.Петрушино ул. Куйбышева, ул. Заводская, пер.Садовый, от х.Седых до х. Дарагановка по ул.Центральная |  |  | 03.2021г. | 05.2021г. | 1352,9 | 1352,9 | 1352,4 | 1352,4 |
|  | - Обкосы сорной растительности вдоль обочин а/д общего пользования местного значения ул.Транспортная от с.А.Коса до с.Петрушино; ул.Центральная от х.Седых - х.Дарагановка |  |  | 05.2021г. | 09.2021г. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | -Грейдирование а/д общего пользования местного значения с.Петрушино ул.Набережная, пер.Первый, пер.Третий, пер.Четвертый, пер.Пятый, пер.Шестой, пер.Щорса, ул.Заводская; с.Новобессергеневка ул.Космонавтов, ул.Цветочная, ул.Спортивная, пер.Приморский; п.Дмитриадовка ул.2-я Степная |  |  | 04.2021г. | 08.2021г. | 1049,2 | 1049,2 | 1049,2 | 1049,2 |
|  | - Устройство пешеходного перехода с.Новобессергеневка ул. Транспортная |  |  | 09.2021г. | 10.2021г. | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 |
|  | - Изготовление и установка остановочного павильона х.Герасимовка ул.Центральная, с.Никольское ул.Центральная |  |  | 06.2021г. | 07.2021г. | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  | X | X | X | 2983,2 | 2983,2 | 2951,5 | 2951,5 |