Местное самоуправление

Администрация Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«13» января 2022 г.						              	         № 29

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 12 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г. постановление №27):

- Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 12 месяцев 2021 года, согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                             А.Ю. Галуза

Новобессергеневского

сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»     отчетный период _12_мес. 2021г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 9888,3 | 9888,3 | 7356,9 | 7356,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Техническое обслуживание и ремонт объектов уличного освещения на территории Новобессергеневского сельского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Заключение муниципальных контрактов на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения | Весь период | Весь период | 3113,5 | 3113,5 | 2911,4 | 2911,4 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии уличного освещения на территории Новобессергеневского сельского поселения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Заключение договоров на поставку электроэнергии. | Весь период | Весь период | 6084,0 | 6084,00 | 3760 | 3760 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. освещение сквера 75-летия Великой Победы с. Александрова Коса ул. Набережная | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по прокладке кабеля, установке светильников для освещения сквера | 03.12.21г. | 24.12.21г. | 597,0 | 597,0 | 597,0 | 597,0 |
| 5 | Контрольное событие программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Проведение работы по снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и рас-пределении коммуналь-ных ресурсов. Инфор-мирование населения на сходах граждан по вопросам коммунального хозяйства. | X | Весь период | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Прочие расходы (гражданско-правой договор, проведение оценки недвижимости) | Весь период | Весь период | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 9888,3 | 9888,3 | 7356,9 | 7356,9 |