Местное самоуправление

Администрация Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«12» июля 2022г.						                      	            № 63

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г. постановление №27):

- Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» за 1 полугодие 2022 года, согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

Новобессергеневского

сельского поселения						      	А.В.Вислогузов

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» отчетный период _6__ мес. 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 2450,7 | 2450,7 | 1750,7 | 2148,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: " Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | Весь период | Весь период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Реализация Плана мероприятий Администрации Новобессергеневского сельского поселения по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Весь период | Весь период | 2450,7 | 2450,7 | 1750,7 | 2148,1 |
| 4 | Контрольное событие программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Зимнее содержание автомобильных дорог Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 355,7 | 355,7 | 277,6 | 355,7 |
| 5 | Контрольное событие программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ямочный ремонт на территории Новобессергеневского сельского поселения | 04.202-05.2022г. | 05.2022г. | 666,0 | 666,0 | 666,0 | 666,0 |
| 6 | Контрольное событие программы 3 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Выкашивание травы вдоль автомобильных дорог | 05.2021г.-09.2021г. | 09.2021г. | 300,0 | 300,0 | 68,5 | 300,0 |
| 7 | Контрольное событие программы 4 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Грейдирование автомобильных дорог | 05.2022г.-07.2022г. | 06.2022г. | 578,5 | 578,5 | 578,5 | 578,5 |
| 8 | Контрольное событие программы 5 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Услуги по разработке проекта организации дорожного движения на территории Новобессергеневского сельского поселения | 02.2022г.-06.2022г. | 06.2022г. | 247,9 | 247,9 | 0,0 | 247,9 |
| 9 | Контрольное событие программы 6 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Устройство пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки | 06.2022г.-09.2022г. |  | 302,6 | 302,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  | X | X | X | 2450,7 | 2450,7 | 1750,7 | 2148,1 |