Местное самоуправление

Администрация Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«13» июля 2021 г.						              	              № 85

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г постановление №27):

- Утвердить  исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Охрана окружающей  среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2021 года, согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.

- Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новобессергеневского

сельского поселения						    	В. В. Сердюченко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей  среды и рациональное природопользование»     отчетный период _6_мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства и озеленения на территории Новобессергеневского сельского поселения»; | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 2577,0 | 2577,0 | 1058,8 | 2175,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Высадка зеленных насаждений | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Увеличения зеленных насаждений на территории Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | Весь период | 50,0 | 50,0 | 24,5 | 24,5 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Повышение экологической культуры населения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; приобретение мусорных баков для установки на кладбищах | Весь период | Весь период | 300,0 | 300,0 | 270,5 | 270,5 |
| 4 | Контрольное событие программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Контроль, техническое обслуживание, ремонт детского игрового оборудования | Весь период | Весь период | 300,0 | 300,0 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Контрольное событие программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Текущий ремонт памятников участникам ВОВ | 03.2021г.-05.2021г. | 05.2021г. | 200,0 | 200,0 | 151,6 | 151,6 |
| 6 | Контрольное событие программы 3 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Установка ворот с калиткой гражданское кладбище с.Петрушино | 03.2021г.-07.2021г. | 07.2021г. | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
| 7 | Контрольное событие программы 4 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Установка информационных указателей улиц, населенных пунктов х.Софиевка -х.Дарагановка | 03.2021г.-06.2021г. | 06.2021г. | 322,8 | 322,8 | 322,8 | 322,8 |
| 8 | Контрольное событие программы 5 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Установка стелы «Новобессергеневское сельское поселение» район мкр.Авиатор | 02.2021г.-07.2021г. | 07.2021г. | 492,0 | 492,0 | 0 | 492,0 |
|  | Контрольное событие программы 6 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Обеззараживание воды в общественных колодцах | Весь период | Весь период | 72,0 | 72,0 | 36,0 | 72,0 |
|  | Контрольное событие программы 7 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Выполнение прочих работ по благоустройству | Весь пе-риод | Весь период | 740,2 | 740,2 | 73,4 | 740,2 |
| 5 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Новобессергеневского сельского поселения». | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; | Весь период | Весь период | 700,0 | 700,0 | 448,6 | 452,1 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.Содержание гражданского кладбища; | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Повышение уровня чистоты на на территории поселения, гражданского кладбища | Весь период | Весь период | 700,0 | 700,0 | 448,6 | 452,1 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. Обустройство подъездных путей к местам захоронения поселения. | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Благоустройства подъездных путей к местам захоронения. | Весь период | Весь период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Контрольное событие программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения . | Повышение уровня чистоты на территории кладбищ, на территории поселения,благоустройства подъездных путей к местам захоронения. | X | Весь период | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе: | X | X | X |  | 3277,00 | 3277,0 | 1507,4 | 2627,7 |