**Местное самоуправление**

**Администрация Новобессергеневского**

**сельского поселения**

**Ростовской области Неклиновского района**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«07» июля 2023г. № 88

|  |
| --- |
| **Об исполнении плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» за 6 месяцев 2023 года** |

В соответствии с постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 12.08.2013 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новобессергеневского сельского поселения» (в ред. от 10.04.2017г. постановление №27):

1. Утвердить исполнение плана реализации муниципальной программы Новобессергеневского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении» за 6 месяцев 2023 года, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Новобессергеневского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Новобессергеневского**

**сельского поселения А.Ю.Галуза**

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы**: «Развитие транспортной системы в Новобессергеневском сельском поселении»** отчетный период \_6\_ мес. 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///C:/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | X | X | X | 1727,7 | 1727,7 | 1727,7 | 1727,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1:  " Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | Весь период | Весь период | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  Реализация Плана мероприятий Администрации Новобессергеневского сельского поселения по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Весь период | Весь период | 1727,7 | 1727,7 | 1727,7 | 1727,7 |
| 4 | Контрольное событие программы 1 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Зимнее содержание автомобильных дорог Новобессергеневского сельского поселения | Весь период | 15.03.2023г | 199,1 | 199,1 | 199,1 | 199,7 |
| 5 | Контрольное событие программы 2 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Ямочный ремонт на территории Новобессергеневского сельского поселения ул.Заводская с.Петрушино, пер.Садовый с.Петрушино, пер Приморский с.Новобессергеневка, ул. Ленина с.Новобессергеневка, ул.Дзержинского с.Новобессергеневка, ул.Коминтерна с.Новобессергеневка | 03.2023-05.2023г. | 05.2023г. | 499,8 | 499,8 | 499,8 | 499,8 |
| 6 | Контрольное событие программы 3 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Выкашивание травы вдоль автомобильных дорог, х.Дарагановка ул.Центральная, с.Новобессергеневка ул.Транспортная | 04.2023г.-05.2023г. | 05.2023г. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 7 | Контрольное событие программы 4 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Грейдирование автомобильных дорог  с.Новобессергеневка пер.Большой, с.Александрова Коса ул.Набережная, х.Новозолотовка ул.Чернышевского, х.Новозолотовка ул.Кирова, х.Новозолотовка ул. Кирова, х.Новозолотовка ул.Новостройки, п.Комаровка ул.Ф-Бережного, с.Новобессергеневка ул. Спортивная, с.Новобессергеневка ул.Цветочная, п.Комаровка ул.Первомайская, с.Никольское ул.Полевая, с.Петрушино  1-й пер, 4-й пер, 5-й пер., с.Новобессергеневка ул.Садовая, с.Петрушино ул. Набережная | 03.2023г.-06.2023г. | 05.2023г. | 599,6 | 599,6 | 599,6 | 599,6 |
| 10 | Контрольное событие программы 5 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Устройство недостающих дорожных знаков, искусственной дорожной неровности, нанесение горизонтальной разметки с.Новобессергеневка пересечение улицы Транспортной и ул. Чехова | 03.2023г. | 05.2023г. | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 |
| 11 | Контрольное событие программы 5 | Администрация Новобессергеневского сельского поселения | Сбор случайного мусора на обочинах дороги ул. Центральная х.Дарагановка | 04.2023г. | 04.2023г. | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
|  | Итого по муниципальной  программе: |  | X | X | X | 1727,7 | 1727,7 | 1727,7 | 1727,7 |